PARTNER PROJECT BRIEF

# 猫格 MIBT 项目计划书

从趣味测试到可持续宠物内容与商家合作产品

合伙人内部讨论版  |  Version 1.0  |  2026 年 7 月

当前阶段：产品原型完成，准备进入真实用户验证与首个商家试点准备

SECTION 01

# 一页结论

这份计划书用于帮助合伙人快速判断：项目现在在哪里、为什么值得继续、未来 90 天做什么，以及何时开始商家合作。

核心建议  未来 90 天优先验证产品完成率、结果认可度和分享带来的新增用户；商业化只做低成本准备，不急于开发支付、会员或复杂商家后台。

| 16 / 32 快速版 / 完整版题数 | 16 独立猫格类型 | 21 当前静态页面 | 6 核心自动化测试 |
| --- | --- | --- | --- |

## 项目已经具备什么

- 完整测试闭环：建档、答题、校准、结果、历史记录和断点续答。

- 传播闭环：结果海报、二维码、永久分享链接、分享落地页和 16 个类型详情页。

- 优化闭环：事件埋点、结果准确度反馈、可配置线上统计以及计分测试。

## 当前最重要的四个共同决策

- 是否一致同意未来 90 天仍以产品和增长验证为主。

- 谁分别负责产品技术、内容运营、商务合作和日常项目管理。

- 第一批真实用户从哪里获得，以及用什么指标判断继续或调整。

- 首个商家试点优先选择用品品牌、猫咖、宠物店还是内容账号。

SECTION 02

# 产品与用户价值

猫格不是严肃诊断工具，而是一种更容易开始、更愿意分享的猫咪行为观察产品。

## 用户问题

很多主人能够感受到猫咪“有自己的性格”，但缺少一套简单、结构化且有趣的观察方式。现有内容往往是零散知识，或者只提供一个娱乐标签，难以同时满足理解、记录和分享。

## 产品回答

- 用日常场景题降低理解门槛，不要求用户掌握专业术语。

- 用四维比例避免只给出一个模糊标签。

- 用 16 种完整画像把结果转化为可理解的行为和相处建议。

- 用头像海报和分享页面把一次测试变成可传播的内容。

## 核心用户

- 第一次养猫、希望更懂猫咪的新手主人。

- 喜欢记录和分享猫咪内容的年轻养宠用户。

- 需要理解不同猫咪相处节奏的多猫家庭。

- 未来希望通过趣味互动连接用户的品牌、猫咖、宠物店和领养机构。

## 用户旅程

- 进入首页并选择 16 题快速版或 32 题完整版。

- 建立猫咪档案，填写名字、年龄、品种和头像。

- 根据最近三个月最常见的行为完成观察题。

- 获得四维比例、猫格类型和详细相处建议。

- 下载海报或分享结果链接，朋友打开后开始自己的测试。

- 通过结果反馈帮助团队持续优化题目和内容。

体验成功标准  用户能够顺利完成测试、理解结果、愿意分享，并知道这是一份趣味行为观察而非专业诊断。

SECTION 03

# 当前版本与产品边界

项目已经从单页测试原型升级为可公开体验的静态产品，但还没有账号、后端和商业交易能力。

| 模块 | 已经支持 | 当前边界 |
| --- | --- | --- |
| 测试 | 快速版、完整版、五档选择、返回修改、校准题 | 仍属于趣味观察，不代表专业诊断 |
| 档案 | 名字、年龄、品种、头像、本地保存 | 没有账号和跨设备同步 |
| 结果 | 16 种画像、四维比例、优势、注意事项、相处建议 | 内容尚未经过大样本验证 |
| 传播 | 海报、二维码、永久结果链接、分享落地页 | 分享链接会包含猫咪名字和分数 |
| 内容 | 类型索引和 16 个独立详情页 | SEO 基础设施仍需补齐 |
| 数据 | 本地事件、dataLayer、Umami 兼容接入点、反馈 | 未配置真实统计服务时没有线上看板 |
| 技术 | 静态导出、阿里云 ESA、自动测试和生产构建 | 没有服务端 API、数据库和对象存储 |

必须保持的边界  不宣称医疗、疾病或行为诊断；不因未来商家付费改变测试结果；不出售头像、完整答案或可识别用户的数据。

## 为什么现在不急着做后端

当前核心假设仍是“用户是否愿意完成、认可并分享”。这些问题可以在现有静态架构下低成本验证。只有出现账号同步、商家自助配置、优惠券核销、支付或大量活动管理需求时，后端投入才有明确回报。

SECTION 04

# 产品策略与差异化

猫格真正需要建立的不是“又一个 MBTI 测试”，而是行为观察、内容传播和合作场景之间的连接能力。

## 战略切入口

一句话定位  用有趣但克制的方式，把猫咪日常行为变成主人看得懂、愿意分享、能改善相处的个性化内容。

## 四层产品价值

- 体验层：题目短、场景真实、移动端顺畅，用户愿意完成。

- 内容层：每种结果不只是名称，还有行为解释和相处建议。

- 传播层：每只猫都有独立海报和结果链接，形成自然分享。

- 合作层：未来商品或活动必须建立在性格依据和用户价值之上。

## 不做什么

- 不靠答题过程中频繁插广告换取短期收入。

- 不在没有真实需求前建设复杂会员、支付和商家后台。

- 不使用“精准”“科学诊断”等无法证明的表达。

- 不让赞助方干预题目、计分和类型结论。

可复用资产  16 种类型内容与选题库；经过反馈优化的题目和计分版本；分享海报、类型页与渠道归因；商家活动配置、推荐依据和数据报告模板。

SECTION 05

# 未来 90 天推进计划

目标不是堆功能，而是用三个阶段回答：用户要不要、能不能传播、商家愿不愿意合作。

| 阶段 | 核心目标 | 主要交付 | 进入下一阶段的条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第 1-2 周 | 公开测试准备 | 线上统计、隐私与免责声明、数据清除、真机兼容、性能优化 | 核心流程无阻断；分享和二维码稳定 |
| 第 3-4 周 | 真实用户验证 | 30-100 位用户测试、完成率和准确度反馈、题目问题清单 | 获得可解释的完成率、分享率和反馈分布 |
| 第 5-8 周 | 内容增长验证 | 16 种类型内容、渠道参数、分享归因、分享页优化 | 证明分享或内容能持续带来新测试 |
| 第 9-10 周 | 商家材料准备 | 项目介绍、联名演示、数据报告样例、素材和验收清单 | 能够在一次会议中完整演示合作价值 |
| 第 11-12 周 | 首个商家试点 | 1 个低风险人工配置活动、活动报告和复盘 | 确认商家愿意为什么价值继续合作 |

## 90 天内不建议优先建设

- 付费会员和复杂支付系统。

- 通用商家后台和多角色权限。

- 需要大量内容维护的 AI 问诊或健康建议。

- 没有明确投放目标的广告系统。

阶段判断  如果真实用户不愿完成或分享，应优先调整题目、结果和传播体验；如果用户指标成立但商家无兴趣，再调整合作价值，而不是直接扩大开发范围。

SECTION 06

# 商家合作产品

第一批合作应选择与猫咪性格、互动和环境丰富化高度相关的场景，并采用人工配置降低试错成本。

| 合作模式 | 商家获得的价值 | 猫格交付内容 | 适用阶段 |
| --- | --- | --- | --- |
| 品牌联名测试 | 品牌互动和社交传播 | 联名入口、主题、海报、渠道链接、活动报告 | 新品或品牌活动 |
| 结果页用品推荐 | 与行为场景相关的商品点击 | 推荐依据、商品卡、推广标识、点击统计 | 用品品牌试点 |
| 门店 / 展会引流 | 线下互动、到店或权益领取 | 专属二维码、活动入口、优惠权益、渠道报告 | 猫咖、门店、展会 |
| 内容联合发布 | 低成本内容资产和测试入口 | 16 类型内容、短视频脚本、类型页导流 | 第一轮合作验证 |
| 白标授权 | 独立品牌体验和长期复用 | 品牌域名、视觉主题、独立配置与数据 | 需求被多次验证后 |

## 优先合作对象

- 互动玩具、取食机关、猫窝、猫爬架、饮水和清洁用品品牌。

- 猫咖、宠物店、宠物展会、领养机构和宠物内容账号。

- 能够提供真实素材、明确活动目标，并接受商业标识的合作方。

## 谨慎合作对象

宠物药品、疾病检测、处方粮、医疗和治疗服务需要单独进行专业与合规审核，不能根据趣味性格结果直接得出购买或治疗建议。

SECTION 07

# 商家标准对接流程

用固定流程保护产品独立性，也减少每次合作重复沟通和无限修改。

- 商务确认：明确合作主体、活动目标、时间、渠道、预计流量、商业标识和高风险能力。

- 范围确认：书面列明页面、品牌露出、可修改与不可修改内容、交付时间和验收标准。

- 素材收集：获取 Logo、品牌规范、活动文案、商品素材、目标链接、优惠规则和版权授权。

- 配置开发：生成商家编号、活动编号、专属入口、主题配置、商品配置和渠道参数。

- 上线验收：逐项检查品牌信息、商业标识、链接、二维码、手机兼容、分享海报和数据事件。

- 活动复盘：输出统一口径的数据报告，记录开发成本、沟通成本、用户体验和商家反馈。

## 双方最小交付清单

| 商家需要提供 | 猫格应提供 |
| --- | --- |
| 品牌名称、Logo、品牌色与使用规范 | 可预览的活动页面和完整测试流程 |
| 活动标题、说明、时间与联系人 | 专属链接、二维码和渠道参数 |
| 商品图片、卖点、目标链接与推荐依据 | 联名海报或商品推荐模块 |
| 优惠规则与商业标识文案 | 上线验收记录和活动结束策略 |
| 素材版权与使用授权确认 | 口径清晰的活动数据报告 |

试点原则  前 1-3 个商家通过 TypeScript 或 JSON 配置人工交付；只有当相同需求重复出现，才建设商家后台和数据库。

SECTION 08

# 数据与运营闭环

数据的目的不是堆报表，而是持续回答产品、增长和商家价值三个问题。

## 核心漏斗

- 访问首页 → 开始测试：判断首屏定位和入口是否有效。

- 开始测试 → 完成测试：判断题目长度、措辞和交互是否合理。

- 完成测试 → 分享结果：判断结果是否足够个性化和有表达欲。

- 分享打开 → 新测试：判断分享闭环是否真正带来增长。

- 查看结果 → 合作内容点击：判断商业内容是否与用户需求匹配。

## 当前应跟踪的指标

- 首页到开始测试转化率、测试完成率和每道题流失率。

- 校准题出现比例、16 种结果分布和快速 / 完整版一致性。

- 很像、部分像、不太像的结果反馈分布。

- 分享率、分享结果打开率和分享带来的新测试数量。

- 未来商家活动的商品点击率、权益点击率和渠道差异。

数据原则  不把头像、完整答案或联系方式写入普通分析事件；只向商家提供不可识别个人或单只猫咪的汇总数据；题目与计分变化必须记录版本；样本量不足时不输出“行业结论”。

SECTION 09

# 长期商业模式与启动顺序

商业化应建立在用户价值和可验证转化上，而不是先占据页面空间。

## 建议顺序

- 免费测试与内容传播：先形成稳定流量和可信反馈。

- 相关用品推广：只推荐与性格依据一致的玩具和环境用品，并明确标注推广。

- 品牌联名与活动服务：通过定制入口、海报、渠道和报告按项目交付。

- 白标和商家工具：在重复需求明确后，按年度授权或服务方式产品化。

- 付费个性报告：只有用户对详细内容表现出真实付费意愿后再验证。

## 商业化启动门槛

- 测试完成率和分享率达到团队设定的稳定目标。

- 结果反馈能够证明内容对大多数用户有参考价值。

- 线上统计、渠道归因和商业点击事件已经生效。

- 商业内容标识、隐私说明和合作审核流程完整。

- 至少一个商家愿意共同完成低风险试点。

报价策略  第一阶段不在计划书中写死统一价格。先记录每次试点的开发、沟通、内容、运营和报告成本，再形成标准套餐和最低可接受报价。

SECTION 10

# 团队分工与资源计划

合伙阶段最重要的不是每个人都做所有事，而是每个关键结果都有明确负责人。

| 职责 | 主要工作 | 负责人 / 近期产出 |
| --- | --- | --- |
| 产品与技术 | 产品路线、开发、部署、数据事件、质量与稳定性 | 待确认｜完成公开测试版本 |
| 内容与专业审核 | 题目、16 类型内容、运营选题、行为边界审核 | 待确认｜完成首轮内容和审核清单 |
| 增长与运营 | 种子用户、渠道内容、分享实验、反馈整理 | 待确认｜获得首批 30-100 位用户 |
| 商务合作 | 合作名单、商家沟通、方案、合同和复盘 | 待确认｜锁定首个低风险试点 |
| 项目管理 | 节奏、会议、文档、风险、预算和阶段决策 | 待确认｜维护每周推进与决策记录 |

## 近期资源投入类别

- 基础设施：域名、阿里云 ESA、线上统计、错误监控。

- 产品验证：真实用户招募、设备测试和行为内容专业审核。

- 内容增长：类型卡、短视频、小红书内容和渠道运营。

- 商务准备：演示页面、商家材料、合同与合规咨询。

- 后端投入：仅在账号、商家后台、优惠券或支付需求确认后启动。

预算原则  预算按阶段释放，每一阶段都要有可验证的退出条件；在核心假设未成立前，不进行大规模投放或重后端建设。

SECTION 11

# 关键风险与治理原则

项目需要同时保护用户信任、内容可信度和未来商家合作的边界。

| 风险 | 主要表现 | 治理原则 |
| --- | --- | --- |
| 结果认可度不足 | 用户觉得标签有趣但不准确 | 分析反馈、中立率、类型分布与版本一致性，并邀请专业人士审题 |
| 分享动力不足 | 完成测试后不愿分享 | 优先提升结果个性化、海报表达和朋友查看体验 |
| 商家影响独立性 | 要求修改题目或结论匹配商品 | 在方案和合同中明确题目、计分与类型独立 |
| 过早建设系统 | 账号、后台和支付投入过大 | 先人工交付 1-3 个试点，再按重复需求产品化 |
| 隐私与数据使用 | 用户不清楚档案和分析数据用途 | 数据最小化、明确用途、提供删除入口，不提供原始数据 |
| 医疗与健康表达 | 趣味结果被误解为治疗建议 | 保留免责声明；医疗、药品与疾病合作单独进行专业和合规审核 |

治理底线  任何商业合作都不能改变测试题目、计分和类型结论；任何健康相关表达都必须经过独立的专业与合规审核。

SECTION 12

# 合伙人会议建议议程

这页可以直接作为一次 60-90 分钟合伙人会议的讨论清单。

| # | 需要共同决定 | 建议结论 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 未来 90 天的主目标是什么？ | 产品与增长验证优先，商业化只做试点准备 |
| 2 | 谁对产品技术结果负责？ | 指定唯一负责人，并维护每周发布节奏 |
| 3 | 谁负责首批真实用户？ | 明确渠道、数量目标和反馈整理方式 |
| 4 | 谁负责内容与专业边界？ | 确定内容负责人，并建立题目审核清单 |
| 5 | 首个商家试点选择谁？ | 优先用品品牌、猫咖、宠物店或内容账号 |
| 6 | 什么指标决定继续投入？ | 完成率、分享率、结果反馈和分享新增 |
| 7 | 哪些事情明确暂时不做？ | 支付、会员、复杂后台、大规模广告和医疗建议 |
| 8 | 下次阶段复盘在什么时候？ | 建议两周一次小复盘，四周一次阶段决策 |

## 会议后两周行动

- 配置真实线上统计和错误监控。

- 补齐隐私说明、免责声明和一键清除本地数据。

- 完成微信、iPhone 和 Android 真机测试。

- 确定 30-100 位种子用户来源和邀请方式。

- 确认团队分工、每周节奏和阶段指标。

- 列出 10 个潜在商家或合作账号，暂不承诺复杂定制。

建议的会议结论  同意以 90 天为一期推进；前四周只验证产品和真实用户；第九周开始准备商家材料；首个试点采用人工配置，试点复盘后再决定后台与商业化投入。